涟水县小型工程项目

发  包  文  件

项目名称：涟水县中医院（南院）老旧危房拆除项目

招标单位：涟水县中医院

代理单位： 江苏卓越建设项目管理有限公司

二〇二四年 四 月二十八 日

第一章投标须知

1、工程概况：

(1)工程名称：涟水县中医院（南院）老旧危房拆除项目

(2)建设地点：涟水县中医院南院

(3)建筑规模：约400平方米，局部三层砖混结构，拆除房屋及基础、地坪、附属物及因拆除对院区造成破坏修复。

(4)承包方式：包工包料。

(5)施工场地情况：已具备施工条件。

(6)招标控制价：  55000.00  元，注（含本次拆除所有费用）超过招标控制价的投标报价按无效文件处理。

2、招标范围：涟水县中医院（南院）老旧危房拆除，约400平方米，局部三层砖混结构，拆除房屋及基础、地坪、附属物及因拆除对院区造成破坏修复，各投标人按房屋现状自行勘察现场进行报价，投标人在中标后不得提出异议和调整。7日内必须拆除完结，并将垃圾全部清运出场。验收标准为垃圾清理至室内地坪±0.00米。

3、投标人及项目经理资质要求：

(1)投标人必须具有   建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质。

(2)具有独立的法人资格。（需提供有效的营业执照）

(3)企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）。

(4)无其他违法违规行为。

说明：以上材料复印件加盖公章必须装订入投标文件中，投标截止时间之后不再接受任何资料。

4、资金来源及落实情况：国有资金已落实。

5、工期要求： 7日历天。

6、招标日程安排：

报名时间：2024年4月28日---2024年4月30日，上午09点00分到11点30分，下午14点30分到17点30分；

报名地点：  安东大厦6楼617室

报名人要求：报名经办人须携带本人身份证原件及复印件、加盖单位公章的授权委托书报名。

投标文件递交截止时间和开标时间：2024年  5  月  2  日 9  时  30 分。

投标和开标地点：  安东大厦6楼618室。

投标文件递交：投标文件递交必须由法定代表人或委托代理人持本人身份证递交，递交人须提供法人委托书（加盖单位公章），否则投标文件不予接受。

招标单位联系人：蒋先生 　　 电话：15195330278

代理单位联系人：张工 　　　电话：15195336108

7、招标文件的答疑：

(1)投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于当日向招标人索取。

(2)投标人在收到招标文件等有关资料后，应仔细阅读和检查全部内容，若有疑问应以书面形式在2024年 4  月 30  日10时前，向招标人提出，招标人将在2024年 4 月 30 日17时前，以书面形式予以解答，并发送给所有招标文件收受人。

(3)投标人由于对招标文件任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

8、招标文件的修改：

招标人在本招标文件要求提交投标文件截止时间1日前，可以对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容以书面形式发送给所有招标文件收受人，其内容为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

9、投标保证金：

(1)投标人在提交投标文件的同时，须提交投标保证金 2000 元(现金密封提交，密封袋并标注投标单位名称)。

(2)未中标的投标保证金在评标结束后当场退还；中标单位的投标保证金在中标公示结束后转为履约保证金。

(3)中标人在规定期间内，未与招标人签订合同及无正当理由拒绝签订合同的，投标保证金不予退还，取消其中标人资格。

10、投标费用：

投标人应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的费用，招标代理费  2000  元由中标人支付，投标人在投标时考虑计入报价但不单独列项。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。如投标人未进行现场踏勘，责任自负。

11、投标文件编制：

投标文件内容

（1）投标函(须同时盖有法人章和法定代表人章)；

（2）法定代表人资格证明书、委托代理人的委托书；

（3）投标人资质证书、安全生产许可证、营业执照及项目经理证书复印件；

（4）委托代理人及项目经理劳动合同、养老保险证明。

（5）其它材料。

投标文件份数：正本一份；副本二份。

12、对投标文件封装要求：

投标人必须将投标文件统一密封或将正本和副本分别密封后提交。封装袋上都应写明招标人名称、投标人名称及工程名称，在封装骑缝处封条并同时加盖投标人法人章和法定代表人或其委托人印章。

13、投标报价要求：

(1)投标报价应完成招标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。

(2)投标报价的方式：报总价，采用固定总价合同。

（3）投标人报价应考虑包含拆除房屋时人工、机械、安全责任及安全事故费用、因拆除而导致损坏物件的修复费用、拉圾清运等为完成本工程的所有费用计入报价。

14、投标文件的补充、修改与撤回

投标时间截止前，投标人可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容须按照本招标文件规定进行编制、密封，在封袋上标明“补充”、“修改"等字样，在投标截止时间前，送至投标地点作为投标文件的组成部分，撤回的投标文件不得再投。投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

15、投标有效期为45天

16、开标、评标、定标

(1)开标，按照本招标文件规定的时间、地点进行，各投标单位法人代表或委托代理人带本人身份证和委托书参加开标会议。

(2)评标方法：按照本招标文件要求审查投标资格。在符合资格的投标人中，按照规定的定标方式确定中标人。

（3）评标办法；

经评审的最低投标价法：满足招标文件的实质性要求，并且经评审的最低投标价的投标人，为中标候选人。但投标价格低于成本的除外。投标报价相等的，由报价相等的投标单位现场抽签确定排名顺序。

17、废标：

投标文件出现下列情况之一的作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；委托代理人及项目经理未按时缴纳养老金保险；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（10）改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

（11）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

18、签订合同：

（1）定标：招标人根据评标委员会的评标报告确定中标人。中标结果将在江苏安东投资控股集团有限公司网公示3日，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。

（2）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人在与招标人签订施工合同前必须向招标人提交中标价的10%作为履约保证金（形式为现金）。

19、其它：（1）本招标文件未尽事宜，按招投标有关法律、法规规定办理，本招标文件由该项目招标人负责解释。

第二章　合同

委托拆除房屋合同

发包人:      (以下简称甲方)

承包人:      (以下简称乙方)

涟水县中医院（南院）老旧危房拆除项目，经  年  月 日在进行公开招标,由            中标，中标价：    元整（￥：   元）。为做好此项工作，经双方协商，本着责、权、利统一的原则,签订本协议合同,双方须共同遵照执行。

一、拆除时间及任务：

1.本项目共分1个标段，实行总价合同。

2.拆除范围：涟水县中医院（南院）老旧危房拆除，约400平方米，局部三层砖混结构，拆除房屋及基础、地坪、附属物及因拆除对院区造成破坏修复，各投标人按房屋现状自行勘察现场进行报价，投标人在中标后不得提出异议和调整。10日内必须拆除完结，并将垃圾全部清运出场。验收标准为垃圾清理至室内地坪±0.00米。

3.工期:7个自然日，从2024年月 日2024年月 日，从合同生效之日起，乙方进场施工。在规定时间内拆除清运完毕，阴雨天顺延。

4. 安全责任:乙方在拆除施工、清理及运输过程中，按照国家相关安全生产规定，采取必要的安全措施，确保拆除施工安全。因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。在拆迁现场坚文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。

二、甲方权责

1、实施房屋拆除期间，乙方施工队伍必须无条件服从甲方拆除领导小组的统一领导和组织管理。

2、甲方应对拆房施工活动按照文明施工的要求检查督促施工安全和环境卫生。

3、房屋拆除活动结束后，甲方将会同有关部门进行验收。

四、乙方权责

1、乙方进入施工现场前，必须提供企业法人营业执照、资格证书，安全资格许可证书等资料。并严格按《江苏省城市房屋建筑拆除工程施工安全管理规定》的要求办理相关手续，并做好安全、文明施工。如发生一切人员伤亡和意外事故，所有费用和责任均由乙方负责，与甲方无关。

2、乙方必须按期完成拆除任务，如不能在规定时间内完成施工任务，甲方将根据情况对乙方实行超过规定期限每天2000元违约金计取（从履约保证金中扣除），并且甲方有权采取强行拆除，且乙方无条件承担强拆中发生的一切费用。超期十天以上，甲方有权无条件终止合同，不退还乙方任何费用。

3、乙方在施工期间，必须保护旧材料堆放有序，施工人员配戴安全帽，确保文明、安全施工。对不服从管理，违章操作发生事故的，视情节给予200元罚款（从安全保证金中扣除）。问题严重的，甲方可随时终止拆除工作，限期离开工地。

4、所拆除的旧料归乙方自行处理。

5、乙方中标后不得分包、转包，否则甲方有权立即终止合同，清退承包人出场，并追究乙方违约责任。

6、乙方进场施工时间以和甲方签定协议时间为准，在未与甲方签定协议前乙方不得私自进场施工。

7、乙方在拆除前为拆除施工现场作业人员办理职工意外伤害保险。

8、甲方应按协议约定的期限付给甲方拆除房屋中标款。

9、拆除方案必须经甲方审核批准后方可进行拆除工作。

10、拆除现场噪声、粉尘、垃圾运输、安全生产监督及管理等有关手续由乙方在进场前到有关主管部门办理和协调周边关系并承担此项费用。

五、付款方式

拆除房屋工程款总额：人民币 元整（￥： 元），乙方在委托拆除房屋全部完工并达到验收标准后一次付清。

六、本协议一式四份，自签字盖章之日起生效，甲、乙双方各执两份。

七、如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

八、本协议各项权责履行完毕后，本协议即行终止。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

或授权委托人（签字）：                 或授权委托人（签字）：

年    月    日                    年    月    日

投标文件格式：

（封      面）

工程

投标文件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：_     _年_     _月_     日

一 、投标函

投  标  函

招标人：_

1、根据已收到的             工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币           元总价，按上述合同条件、技术规范的条件承包上述拆迁工程。

2、一旦我方中标，我方保证在　　　日历天内完成拆迁工程。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4．如果我方中标，将派出              （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

5、如果我方中标，满足甲方拆迁要求。（验收标准为垃圾清理至室内地坪±0.00米。）

6、我方接受招标文件中的工程款支付条件。

7．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

9、我方金额为人民币        元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：        年      月       日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系                         的法定代表人。为施工、竣工和保修                      的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年     月       日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名)系                          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加                   (招标人)的                              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：          年龄：

单位：                          部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：       年     月       日

二、有 关  附  件

1、企业的资质证书；

2、营业执照；

3、安全生产许可证；

4、委托代理人授权委托书

上述资料复印件加盖单位公章，装订在投标文件中。